|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Respuesta: Hasta el momento hemos podido cumplir la mayoría de las actividades planificadas en la carta Gantt. Las fases de análisis y diseño se realizaron dentro del tiempo estimado, y ya contamos con los mockups, el modelo de datos y la especificación de requerimientos completados.  Los factores que han facilitado el avance son la organización semanal, la comunicación constante entre los integrantes y el uso de herramientas colaborativas.  Como dificultad principal, el tiempo limitado y la coincidencia con la práctica laboral y búsqueda de practica profesional han reducido los espacios de trabajo, lo que ha generado pequeños retrasos en tareas de documentación. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Respuesta: Para enfrentar estas dificultades hemos distribuido las tareas de forma más equitativa. También planificamos reuniones de control cada semana para revisar el avance y ajustar pendientes.  Además, se decidió priorizar entregables críticos (ERS, Mockups, Matriz de Riesgos) antes de continuar con la etapa de desarrollo, asegurando la coherencia técnica del proyecto. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Respuesta: Evaluamos nuestro trabajo de manera positiva. Hemos avanzado de forma ordenada, cumpliendo con los requerimientos de la fase actual y manteniendo una comunicación efectiva.  Destacamos la responsabilidad y el compromiso del equipo, además del buen nivel técnico en el diseño y documentación.  Como aspecto a mejorar, podríamos fortalecer la gestión del tiempo y la validación temprana de cada entregable antes de su envío final. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Respuesta: Nuestra principal inquietud es cómo asegurar que la documentación técnica (ERS, modelo de datos y mockups) cumpla con los criterios de evaluación de la fase siguiente.  También queremos confirmar con el docente si la estructura actual de roles y perfiles del sistema está correctamente alineada con los objetivos del proyecto. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Respuesta: No consideramos necesario realizar grandes cambios en la distribución de tareas.  Joaquín continuará enfocado en documentación, análisis y diseño de interfaces, mientras que Benjamín se encargará de la parte técnica del modelo de datos y del desarrollo.  Podrían agregarse pequeñas actividades de revisión cruzada entre ambos para asegurar la calidad final de los entregables. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Respuesta: El trabajo en grupo ha sido positivo. Mantenemos buena comunicación, responsabilidad compartida y compromiso con los plazos.  Nos hemos apoyado mutuamente en tareas que requieren doble revisión (por ejemplo, la matriz RACI y el ERS).  Como mejora, podríamos establecer un calendario más rígido de revisión intermedia para evitar acumulación de tareas al final de cada fase. |