|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Respuesta: Hasta el momento hemos podido cumplir la mayoría de las actividades planificadas en la carta Gantt. Las fases de análisis y diseño se realizaron dentro del tiempo estimado, y ya contamos con los mockups, el modelo de datos y la especificación de requerimientos completados. Los factores que han facilitado el avance son la organización semanal, la comunicación constante entre los integrantes y el uso de herramientas colaborativas. Como dificultad principal, el tiempo limitado y la coincidencia con la práctica laboral y búsqueda de practica profesional han reducido los espacios de trabajo, lo que ha generado pequeños retrasos en tareas de documentación.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Respuesta: Para enfrentar estas dificultades hemos distribuido las tareas de forma más equitativa. También planificamos reuniones de control cada semana para revisar el avance y ajustar pendientes. Además, se decidió priorizar entregables críticos (ERS, Mockups, Matriz de Riesgos) antes de continuar con la etapa de desarrollo, asegurando la coherencia técnica del proyecto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Respuesta: Evaluamos nuestro trabajo de manera positiva. Hemos avanzado de forma ordenada, cumpliendo con los requerimientos de la fase actual y manteniendo una comunicación efectiva. Destacamos la responsabilidad y el compromiso del equipo, además del buen nivel técnico en el diseño y documentación. Como aspecto a mejorar, podríamos fortalecer la gestión del tiempo y la validación temprana de cada entregable antes de su envío final.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Respuesta: Nuestra principal inquietud es cómo asegurar que la documentación técnica (ERS, modelo de datos y mockups) cumpla con los criterios de evaluación de la fase siguiente. También queremos confirmar con el docente si la estructura actual de roles y perfiles del sistema está correctamente alineada con los objetivos del proyecto.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Respuesta: No consideramos necesario realizar grandes cambios en la distribución de tareas. Joaquín continuará enfocado en documentación, análisis y diseño de interfaces, mientras que Benjamín se encargará de la parte técnica del modelo de datos y del desarrollo. Podrían agregarse pequeñas actividades de revisión cruzada entre ambos para asegurar la calidad final de los entregables.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Respuesta: El trabajo en grupo ha sido positivo. Mantenemos buena comunicación, responsabilidad compartida y compromiso con los plazos. Nos hemos apoyado mutuamente en tareas que requieren doble revisión (por ejemplo, la matriz RACI y el ERS). Como mejora, podríamos establecer un calendario más rígido de revisión intermedia para evitar acumulación de tareas al final de cada fase.